ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

21.07.2017 № 156-ОД

ПЛАН

організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків згідно припису № 59/02-16 від 11.07.2017 Державної екологічної інспекції України у Сумській області

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення та затвердження міської Програму поводження з побутовими відходами | До 30.09.2017 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 2. | Розроблення та затвердження міської Програму охорони навколишнього середовища | До 30.09.2017 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 3. | Запровадження та забезпечення організації роздільного збирання твердих побутових відходів на території Глухівської міської ради | До 28.12.2017 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 4. | Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності роздільного збирання ТПВ, впровадження ефективних методів поводження з відходами | До 27.09.2017 та постійно | Відділ з правової та внутрішньої політики міської ради, управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 5. | Надання інформації Державній екологічній інспекції у Сумській області щодо виявлених та ліквідованих сміттєзвалищ | Щомісяця до 3 числа місяця | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 6. | Забезпечення належний контроль за станом полігону ТПВ | Постійно | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 7. | Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Глухівської міської ради | До 31.01.2018 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 8. | Забезпечення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до Закону України «Про відходи» та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів | Постійно | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради, відділ з правової та внутрішньої політики міської ради |
| 9. | Проведення обліку зелених насаджень населених пунктів на території Глухівської міської ради | До 27.12.2017 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 10. | Винесення в натурі меж прибережних захисних смуг водних об’єктів на території м. Глухова | До 15.12.2017 | Управління соціально-економічного розвитку міської ради |
| 11. | Розроблення правил загального користування водними об’єктами | До 27.12.2017 | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |
| 12. | Забезпечення фінансування заходів 3,7,9,10 Плану організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків згідно припису № 59/02-16 від 11.07.2017р. Державної екологічної інспекції України у Сумській області | Відповідно до встановлених термінів | Фінансове управління міської ради |
| 13. | Інформування Державної екологічної інспекції у Сумській області про проведену роботу | Відповідно до встановлених термінів | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради |

Керуюча справами виконавчого

комітету міської ради 	О.О. Гаврильченко