

**ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**М І С Ь К О Г О Г О Л О В И**

28.01.2022 м. Глухів № 15-ОД

|  |
| --- |
| **Про заходи щодо забезпечення**  **безаварійного пропуску льодоходу,**  **весняної повені та дощових паводків**  **у 2022 році на території Глухівської**  **міської ради** |

На виконання листа Сумської обласної адміністрації від 27.01.2022 року № 01-24/1030 «Про підготовку до пропуску льодоходу, повені і паводків у 2022 році», з метою забезпечення готовності підприємств, установ та організацій на території Глухівської міської ради до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій під час паводку, пропуску льодоходу і повені, керуючись пунктом 20 частиною четвертою статті 42 та частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні:

1. Затвердити План заходів підприємств, установ та організацій щодо пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2022 році на території Глухівської міської ради (додається).

2. Утворити оперативний штаб з питань організації забезпечення сталої роботи житлово-комунального комплексу Глухівської міської ради (далі – штаб) та затвердити його посадовий склад (додається).

3. За необхідності штабу працювати цілодобово, у разі виникнення аварійних ситуацій приймати оперативні рішення щодо їх ліквідації.

4. Керівникам комунальних підприємств, установ, організацій, відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету, старостам старостинських округів Глухівської міської ради, управлінню житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради, рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, що розташовані на території Глухівської міської ради, відповідно до компетенції забезпечити оперативне реагування у разі порушення нормальних умов життєдіяльності населення та сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення на території Глухівської міської ради під час пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 03.03.2021 «Про заходи щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків у весняний період у 2021 році на території Глухівської міської ради».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Ткаченка О.О. .

**Міський голова Надія ВАЙЛО**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

28.01.2022 № 15-ОД

**ПЛАН**

**заходів підприємств, установ та організацій щодо пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2022 році на території**

**Глухівської міської ради**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Заходи** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **І. Заходи, які реалізуються на етапі підготовки** | | | | |
| 1 | Уточнити карти-схеми зон можливого підтоплення з визначенням конкретних населених пунктів, об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарювання, які можуть в них потрапити. | | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету | До 03.03.2022 |
| 2 | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації можливих негативних наслідків льодоходу, повені та паводків. | | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету, управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради, старости старостинських округів Глухівської міської ради, комунальне підприємство «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради. | До 03.03.2022 |
| 3 | Провести обстеження гідроспоруд, прибережних захисних смуг та мостів, розташованих на підвідомчих територіях з метою виявлення повалених дерев та інших предметів, які можуть створити затори на річках під час проходження льодоходу та спричинити пошкодження чи руйнацію мостів, ГТС тощо. Крім того, провести обстеження територій, які потрапляють в зони можливого затоплення під час проходження весняного водопілля, на предмет виявлення факторів, які можуть посилити негативні наслідки шкідливої дії вод. | | Управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради, старости старостинських округів Глухівської міської ради. | До 07.03.2022 |
| 4 | Здійснити заходи щодо захисту від талих вод та забезпечити безперебійну роботу водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для відведення талої та дощової води населених пунктів в умовах можливої повені і паводків | | Управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради, комунальне підприємство  «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради | До 20.03.2022 |
| 5 | Визначити необхідний обсяг матеріальних резервів, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. | | Управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради, сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету | До 11.03.2022 |
| 6 | Провести навчання та тренування відповідних аварійно-рятувальних бригад щодо дій в умовах повеней | | Керівники служб, підприємств, що задіяні у складі мобільних груп. | 11.03.2022 |
| **ІІ. Заходи, які реалізуються на етапі проходження паводка,**  **льодоходу та повені** | | | | |
| 7 | Забезпечити регулярну очистку прибережних смуг водних об’єктів | | Орендарі водних об’єктів, сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету. старости старостинських округів Глухівської міської ради. | Постійно |
| 8 | Забезпечити розчистку кюветів, придорожніх каналів, зливних дорожніх трубопроводів, дренажних систем та малих потоків і річок з метою недопущення затримання талих вод у місцях розташування населених пунктів | | Управління житлово-комунального господарства та містобудування, старости старостинських округів Глухівської міської ради. | Постійно |
| 9 | Постійно проводити моніторинг стану проходження паводку, оперативно проводити координацію дій відповідних служб та заходи, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. | | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету | У період формуван-  ня і проходжен-  ня льодоходу, повені та паводків |
| 10 | Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід пропуску льодоходу, паводка і повені, правила поведінки населення в цих умовах та заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | | Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету. | У період формуван -  ня і проходжен -  ня льодоходу, повені та паводків |
| 11 | Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на  територіях підтоплених населених пунктів та після спаду води в них. | | Глухівський відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Шосткинського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумської області, Глухівське відділення Шосткинського районного відділу «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | Пiд час підтоплення |

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету міської ради Лариса ГРОМАК**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

28.01.2022 № 15-ОД

**ПОСАДОВИЙ СКЛАД**

**оперативного штабу з питань організації забезпечення сталої роботи**

**житлово-комунального комплексу Глухівської міської ради**

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Глухівської міської ради, начальник штабу.

Начальник відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету, заступник начальника штабу.

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату Глухівської міської ради та її виконавчого комітету, секретар міського штабу.

Члени:

Начальник управління житлово-комунального господарства та містобудування Глухівської міської ради.

Директор КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради.

Головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради.

Директор комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради.

Начальник Глухівської дільниці філії Шосткинський РЕМ (за згодою).

Директор комунального підприємства "Житловий комунальний центр" Глухівської міської ради.

Директор ТОВ «Зеленбуд» (за згодою).

Директор Глухівського державного підприємства «Глухівське лісове господарство» (за згодою).

Начальник фінансового управління Глухівської міської ради.

Начальник управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради.

Завідувач Глухівського відділення Шосткинського районного відділу «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою).

Начальник відділу освіти Глухівської міської ради.

Начальник Глухівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області (за згодою).

Начальник Глухівського районного сектору Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області (за згодою).

Начальник метеостанції «Глухів» Сумського обласного центру з гідрометеорології (за згодою).

Начальник дільниці мережі доступу № 331/4 Сумської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою).

Начальник 1-го відділу Шосткинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою).

Заступник начальника Глухівського міськрайвідділу центру Служби безпеки України в Сумській області (за згодою).

Начальник відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинської РУП ГУНП в Сумській області (за згодою).

Начальник Глухівського відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Шосткинського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумської області (за згодою).

Старший майстер служби експлуатації АТ «Сумигаз» міста Глухова (за згодою).

Директор комунального підприємства «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради.

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету міської ради Лариса ГРОМАК**