Додаток 1

**Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку міста Глухова на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Термін викона-ння** | | | | | **Відповідальний виконавець** | | **Джерела та обсяги фінансування, гривень тис.** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Очікувані результати виконання заходу** | | | |
| **на 2019 рік** | | | | | | | | **На наступні** | | | | | | | | |
| **Державний**  **бюджет**  **обласний**  **бюджет** | | **Міський бюджет** | | **Інші джерела** | | | | **2020 рік** | | | **2021 рік** | | | | | |
| 1 | *2* | 3 | | | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | | | | 10 | | | |
| **1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Інвестиційна діяльність** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4. Планування розвитку територій міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Встановлення або зміна меж населених пунктів міської ради | 2021 | | | | | | Управління соціально-економічного розвитку міської ради |  | |  | |  | | | |  | | | | 90,0 | | | | Підвищення ефективності використання земель міської ради та збільшення надходжень до бюджету | | | | |
| 3 | Виготовлення землевпорядної документації | 2021 | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **1.3. Транспорт та транспортна інфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2. Підвищення якості пасажирських послуг на міських автобусних маршрутах загального користування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Оптимізація та коригування у разі необхідності діючих схем та розкладів руху приміських автобусних маршрутів міської ради | 2021 | | | | | Управління соціально-економічного розвитку міської ради | |  | |  | |  | | | |  | | | | - | | | | Створення безпечних умов для пасажирів, покращення якості обслуговування | | | | |
| **Завдання 3. Проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів дорожньо-мостового господарства міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Жужоми м. Глухова | 2021 | | | | | Управління житлово-комунального господарства та містобуду-вання міської ради | |  | |  | |  | | | |  | | | | В межах бюджету | | | | Створення безпечних умов для руху пішоходів | | | | |
| **1.4. Житлово-комунальне господарство, житлова політика та благоустрій міста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Реконструкція мереж вуличного освітлення:  1) с. Дунаєць;  2) с. Баничі;  3) с. Привілля;  4) с. Некрасове. | 2021 | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | | 20,0  10,0  45,0  70,0 | | | | | Забезпечення належного технічного стану нерухомого майна комунальної власності | | |
| **1.5. Енергозабезпечення та енергозбереження,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2. Проведення енергозберігаючих заходів в бюджетних установах міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Капітальний ремонт з термомодернізації Глухівського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) «Світлячок» Глухівської міської ради |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | | Держ. Б.  14413,0  Міськ. б  1600,0 | | | | |  | | |
| 19 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт з термомодернізацією Глухівського дошкільного навчального закладу «Чебурашка» «Глухівської міської ради |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | | 80,00 | | | | |  | | |
| **2. Соціальний та гуманітарний розвиток** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4. Охорона здоров’я** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази лікарні** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Придбання мікроскопу та морозильної камери для патологоанатома |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | | 180,0 | | | | |  | | |
| **2.5. Освіта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2. Модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Проведення капітальних ремонтних робіт в закладах освіти міста: | | Квітень-серпень  2021 рік | | Відділ освіти, заклади освіти | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | Створення належних умов для навчання | |
|  | - ЗОШ № 2 – ремонт харчоблоку, придбання обладнання | | 2021 | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | в межах бюджету | | | | |
|  | - ЗОШ № 6 – ремонт спортивної зали | | 2021 | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | в межах бюджету | | | | |
| 4. | - Баницький НВК – капітальний ремонт спортивної, актової зал, виготовлення проектно-кошторисної документації | | 2021 | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | в межах бюджету | | | | |
| 5 | Придбання бойлера для нагріву води для ДНЗ «Фіалка» | | 2021 | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | 30,0 | | | | |
| **2.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури і спорту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2. Удосконалення форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Організація громадських робіт на міському стадіоні «Дружба» для осіб, зареєстрованих міськрайонному центрі зайнятості | | 2021 | | Відділ молоді та спорту | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | 110,6 | | | | | Покращення благоустрою міського стадіону «Дружба» | |
| **Завдання 3. Оновлення та переоснащення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Капітальний ремонт асфальтного покриття та лижеролерної траси на міському стадіоні «Дружба» | | 2020-2021 | | Відділ молоді та спорту | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | Держ. бюд.  4715,1  МБ  523,0 | | | | | Покращення умов для подальшого розвиту зимових видів спорту в місті | |
| **2.8. Культура, туризм** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2. Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оновлення бібліотечного фонду закладів культури | | | 2021 | | Відділ культури міської ради | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | 80,0 | | | | | Поповнення бібліотечного фонду |
| **3. Природокористування та безпека життєдіяльності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пріоритет 3.1. Охорона навколишнього середовища** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1. Забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки, чистоти міста та здоров’я населення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Капітальний ремонт гідроспоруди у с. Некрасове (коригування ПКД) | | 2021 | | Управління житлово-комунального господарства та містобудування міської ради | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | 100,0 | | | | | Забезпечення сталого існування екосистеми регіону. Запобігання руйнуванню гідроспоруди | |