

**ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

# Р І Ш Е Н Н Я

21.10.2021 м. Глухів № 271

## Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради на 2021 рік (у новій редакції)

Розглянувши подання в.о. директора комунального підприємства «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради Гордієнка С.П. про розгляд та погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради на 2021 рік (у новій редакції), з метою поліпшення якості надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в м. Глухові, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини другої статті 52 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ**:

1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради на 2021 рік (у новій редакції), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 24.12.2020 № 289 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Глухівський водоканал» Глухівської міської ради на 2021 рік»

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Галустяна В.Е.

**Міський голова Надія ВАЙЛО**

ПОГОДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

21.10.2021 № 271

**Інвестиційна програма**

**комунального підприємства «Глухівський водоканал»**

**Глухівської міської ради на 2021 рік**

**(у новій редакції)**

**Програма**

**по розробці та виконанню в 2021 р. інвестиційних проектів і пропозицій, що вирішують**

**найбільш актуальні проблеми підвищення енергоефективності та енергозбереженню**

**КП «Глухівський водоканал»**

**в новій редакції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | | Найменування інвестиційних проектів та пропозицій, які необхідно розробити | Кіль-  кість | Обгрунтування необхідності розробки | Очікуваний (попередньо) результат кВт./добу - % | Термін виконання | Орієнтовн.  обсяг фінансуван.  тис. грн. | Джерело фінансування |
| **Водопровід** | | | | | | | |  |
| 1. | | Заміна насосу на станції першого підйому чистої води ЕЦВ 160/65 та ЕЦВ 120/65 на більш економічні аналоги ЕЦВ 12-255-30 | 1 шт. | Удосконалення роботи підприємства та покращення фінансового стану | 35 кВт/добу або 4,0 % | 2021 р. | 50,00 | Кошти підприємства |
| 2. | | Придбання обладнання для виконання відновлювальних робіт на мережах | 350 м/п | Удосконалення робот КП «Глухівський водоканал» та покращення фінансового стану | Зменшення втрат води на 0,5 м3/добу | 2021 р. | 108,00 | Кошти міського бюджету |
| 2.1 | | Комплект для ацетиленового зварювання | 1 шт. |  |  |  | 20,00 |  |
| 2.2 | | Відбійний молоток електричний SН | 2 шт. |  |  |  | 21,00 |  |
| 2.3 | | Генератор бензиновий GЕ 8500 | 1 шт. |  |  |  | 48,00 |  |
| 2.4 | | Насос НВПР-240 в комплекті | 1 шт. |  |  |  | 19,00 |  |
| 3. | | Проектні роботи реконструкції водоводу d-500 мм по вул. Джерельна | 2480 м/п | Стале забезпечення населення міста водою |  | 2021 р. | 300,00 | Кошти підприємства |
| 4. | | Заміна запірної арматури на водозаборі. | 2 шт. | Удосконалення та надійність роботи водозабору | Зниження втрат води на 20 м3/добу | 2021 р. | 15,00 | Кошти підприємства |
| 5. | | Монтаж лічильників води:  - у багатоповерхових будинках  - на водозаборі | 9 шт.  1 шт. | Відновлення контролю за використаною водою | Економія води на 15 % | 2021 р. | 45,0  20,0 | Кошти підприємства |
| 6. | | Ремонт насосного агрегату СR 90-4 | 2 шт. | Відновлення  працеспроможності |  | 2021 р. | 25,0 | Кошти підприємства |
|  | | Всього, тис.грн.: |  |  |  |  |  | 586,00 |
| кошти підприємства, тис.грн. |  |  |  |  |  | 478,00 |
|  | | кошти місцев. бюджету, тис.грн. |  |  |  |  |  | 108,0 |
| 7. | | Проект відведення з землеустрою земельної ділянки по вул. Ломоносова,43 |  |  |  |  | 23,00 | Кошти підприєм. |
| **Каналізація** | | | | | | | |  |
| 1. | Капітальний ремонт насосу на станції перекачки стічних вод № 1  ХОМА К-4480 | | 1 шт. | Покращення роботи КП «Глухівський водоканал» та покращ. фінансового стану | 16 кВт/добу або 5,0 % | 2021 р. | 200,00 | Кошти підприємства |
| 2. | Заміна обладнання лабораторії  Іонометр  К.Ф.К-3  Термостат | | 1 шт.  1 шт.  1 шт. | Покращення якості виконуваних аналізів |  | 2021 р. | 15,00  45,00  13,00 | Кошти підприємства |
| 3. | Придбання електродвигуна АUР-250 52 75 квт. | | 1 шт. | Покращення роботи повітродувки |  | 2021 р. | 49,00 | Кошти підприєм. |
| 4. | Придбання люків для каналізаційних колодязів | | 56 шт. | Покращення роботи водоканалу |  | 2021 р. | 21,00 | Кошти підприємства |
| 5. | Капітальний ремонт електродвигунів на повітродувку 75 кВт./3000 об. | | 2 шт. | Покращення роботи аеротенок очисних споруд |  | 2021 р. | 48,00 | Кошти підприємства |
| 6. | Виготовлення проектно-кошторисної документ. на реконструкцію аеротенок та повітроводів | | 1 шт. | Покращить екологічну безпеку міста |  | 2021 р. | 100,00 | Кошти підприємства |
| 7. | Капітальний ремонт побутово-виробничої будівлі КОС | |  | Підвищить енергоефективність будівлі |  | 2021 р. | 12,0 | Кошти підприєм. |
| 8. | Гідродинамичне очищення КНС-1 | | 49 м3 | Підвищить працеспроможність |  | 2021 р. | 25,00  25,00 | Кошти місцевого бюджету  Кошти підприєм. |
| 9. | Проект відведення з землеустрою земельної ділянки по вул. Жужоми,51 | |  |  |  |  | 25,00 | Кошти підприємства |
|  | Всього, тис.грн.: | |  |  |  |  |  | 578,00 |
|  | кошти підприємства | |  |  |  |  |  | 555,00 |
|  | кошти місцевого бюджету | |  |  |  |  |  | 25,00 |
|  | **Всього по підприємству тис. грн:** | |  |  |  |  |  | **1164,00** |
| **кошти підприємства** | |  |  |  |  |  | **1031,00** |
|  | **кошти місцевого бюджету** | |  |  |  |  |  | **133,00** |

**Директор Володимир ТАРАСЮК**