# 

# ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# Р І Ш Е Н Н Я

25.08.2022 м. Глухів № 166

|  |  |
| --- | --- |
| **Про хід виконання заходів щодо**  **підготовки закладів освіти Глухівської міської ради до нового**  **2022-2023 навчального року**  **та роботи в осінньо-зимовий період** |  |

Заслухавши інформацію про хід виконання заходів щодо підготовки закладів освіти Глухівської міської ради до нового 2022-2023 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період начальника відділу освіти Глухівської міської ради Юдіної О.О., з метою створення в закладах освіти Глухівської міської ради безпечного освітнього середовища i належних умов для організації та проведення освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році та ïx безперебійного функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 32, статтею 52 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

1. Інформацію про хід виконання заходів щодо підготовки закладів освіти Глухівської міської ради до нового 2022-2023 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період начальника відділу освіти Юдіної О.О. взяти до відома (додається).

2. Начальнику відділу освіти міської ради Юдіній О.О. спільно з керівниками закладів освіти Глухівської міської ради провести якісну підготовку до організованого початку 2022-2023 навчального року.

3. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти:

1) розробити комплекс заходів щодо приведення у відповідність до законодавства України захисних споруд цивільного захисту;

2) підготувати та погодити акти оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту;

3) здійснити підготовку закладів освіти, розташованих на території Глухівської міської ради, до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 навчального року;

4) забезпечети заклади освіти на території Глухівської міської ради твердим паливом в обсягах, необхідних для ïx безперебійного функціонування в осінньо-зимовий період;

5) провести перевірки приладів обліку тепла i газу відповідно до нормативно – правових актів;

6) організовано провести прийом учнів до перших класів, забезпечити раціональне комплектування інших класів, вікових груп у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

7) здійснити заходи щодо забезпечення оптимального температурного режиму в закладах освіти під час опалювального сезону;

8) забезпечити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти протягом навчального року;

9) забезпечити впровадження енергоефективних заходів щодо раціонального використання енергоносіїв та економії бюджетних коштів;

10) посилити контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності та охорони праці, створити безпечне освітнє середовище в закладах освіти;

11) провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння;

12) підготувати та погодити в Державній інспекції з енергетичного нагляду в Сумській області акти готовності до опалювального сезону до 01.09.2022.

4. Комунальному підприємству «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради (директор - Колоша М.О.) провести випробування мереж теплопостачання закладів освіти до 01.10.2022.

5. Відділу освіти міської ради (начальник - Юдіна О.О.) інформувати виконавчий комітет Глухівської міської ради про хід виконання цього рішення до 18 листопада 2022 року.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ освіти Глухівської міської ради (начальник-Юдіна О.О.), а контроль – на секретаря міської ради Васянович Л.Г.

**Міський голова Надія ВАЙЛО**

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Глухівської міської ради

\_25.08.2022\_№ 166\_\_\_

**І Н Ф О Р М А Ц І Я**

**про хід виконання заходів щодо підготовки закладів освіти Глухівської міської ради до нового 2022-2023 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період**

З метою організації роботи із підготовки закладів освіти Глухівської міської ради до нового 2022-2023 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період по відділу освіти міської ради був виданий наказ від 30.06.2022 № 86-ОД «Про підготовку закладів освіти Глухівської міської ради до нового 2022-2023 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період», яким затверджено заходи щодо підготовки закладів освіти до роботи в новому навчальному році та створена робоча група, члени якого контролюють виконання запланованих заходів щодо підготовки закладів освіти до роботи в новому навчальному році згідно наданих повноважень.

При вирішенні питань цивільного захисту основні зусилля відділу освіти Глухівської міської ради були спрямовані на проведення профілактичної роботи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та відпрацювання силами та службами цивільного захисту закладів освіти практичних дій щодо негайного реагування на можливі надзвичайні ситуації. Цю роботу проводили з метою захисту учасників освітнього процесу, зменшення матеріальних витрат на підтримку стійкої роботи об’єктів закладів освіти, виховання морально-психологічних якостей свідомого і обов’язкового виконання норм і правил безпечної поведінки в повсякденному житті та в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

По відділу освіти Глухівської міської ради розроблений комплекс заходів щодо приведення у відповідність до законодавства України захисних споруд цивільного захисту. З бюджету міської територіальної громади на поточні ремонти захисних споруд цивільного захисту було виділено 876,5 тис. грн.

Станом на 25.08.2022 року поточні ремонти були здійснені в захисних спорудах цивільного захисту закладів освіти Глухівської міської ради, а саме:

у Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 на балансі якої знаходиться 2 укриття (ПРУ) загальною площею 717 м2 та місткістю на 620 осіб (основна школа – захисна споруда цивільного захисту площею 224 м2 на 150 осіб, розташована за адресою м. Глухів, вул. Вознесенська, 13, обліковий номера ПРУ 68567, початкова школа - захисна споруда цивільного захисту площею 493 м2 на 470 осіб, яка має 2 виходи та оснащена автоматичною сигналізацією оповіщення про пожежу, розташована за адресою м. Глухів, вул. Ціолковського, 10, обліковий номера ПРУ 68541).

Виконані ремонтні роботи у захисній споруді цивільного захисту основної школи: вирівнювання та армірування стін, цементування підлоги, ремонт сходів, прокладання каналізаційної системи, ремонт санітарної кімнати, заміна вікон (4 шт.) цокольного поверху на суму 200,0 тис. грн. за кошти бюджету громади;

у початковій школі виконані роботи по ремонту відмостки навколо укриття, сходів, цоколя на суму 283,0 тис. грн. з бюджету громади;

у Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 на балансі знаходиться 1 укриття (ПРУ) загальною площею 257,9 м2 та місткістю 220 осіб, розташоване за адресою м. Глухів, вул. Києво-Московська, 45, обліковий номера ПРУ 68562.

Виконаний поточний ремонт відмостки біля входу у захисну споруду цивільного захисту на суму 2,0 тис. грн. з бюджету громади;

у Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 на балансі знаходиться 1 укриття (ПРУ) загальною площею 534 м2 та місткістю 500 осіб, має 2 виходи, розташоване за адресою м. Глухів, вул. Героїв Крут, 5, обліковий номера ПРУ 68579.

Виконані ремонтні роботи у захисній споруді цивільного захисту – поточний ремонт каналізаційної системи, санітарної та душової кімнат на суму 160,0 тис. грн. з бюджету громади;

у Глухівському навчально-виховному комплексі:дошкільному навчальному закладі-загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 на балансі знаходиться 1 укриття (ПРУ) загальною площею 127,8 м2 та місткістю 120 осіб, розташоване за адресою м. Глухів, пров. Шкільний, 1, обліковий номера ПРУ 68582.

Придбано пісок та мішки для захисту вікон у захисній споруді цивільного захисту, лікарські засоби на суму 10,0 тис.грн. з бюджету громади;

у Баницькому навчально-виховному комплексі:дошкільному навчальному закладі-загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на балансі знаходиться 1 укриття (ПРУ) загальною площею 200 м2 та місткістю 220 осіб, розташоване за адресою с. Баничі, вул. Мурашка, 171-Б, обліковий номера ПРУ 69576.

Виконаний поточний ремонт каналізаційної системи яка проходить у захисній споруді цивільного захисту, а також виконані роботи з побілки та фарбування укриття, ремонт відмостки біля укриття на суму 97,5 тис.грн. з бюджету громади;

у Некрасівському навчально-виховному комплексі:дошкільному навчальному закладі-загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на балансі знаходиться 1 укриття (ПРУ) загальною площею 150 м2 та місткістю 100 осіб, розташоване за адресою с. Некрасове, пров. Шкільний, 1, обліковий номера ПРУ 69575.

Виконані поточні ремонти стін, стелі (побілка, фарбування), роботи по заміні електричної проводки, придбані ємності для води на суму 8,0 тис.грн. з бюджету громади;

у Полошківському навчально-виховному комплексі:дошкільному навчальному закладі-загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на балансі знаходиться 1 укриття (ПРУ) загальною площею 50 м2 та місткістю 50 осіб, розташоване за адресою с. Полошки, вул. Центральна, 1, обліковий номера ПРУ 69579.

Виконаний поточний ремонт стін, стелі та підлоги, (побілка, фарбування) у захисній споруді цивільного захисту, придбані ємності для води на суму 7,0 тис. грн. з бюджету громади;

у Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 знаходиться 1 укриття (найпростіше) загальною площею 60 м2 та місткістю 100 осіб, має 2 виходи та розташоване за адресою м. Глухів, вул. Інститутська, 41.

Виконується поточний ремонт каналізаційної системи та санітарної кімнати на суму 60,0 тис. грн. з бюджету громади;

у Дунаєцькому навчально-виховному комплексі:дошкільному навчальному закладі-загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на балансі знаходиться 1 укриття (найпростіше) загальною площею 60 м2 та місткістю 50 осіб, має 2 виходи та розташоване за адресою с. Дунаєць, вул. Сутиська, 14.

Виконані поточні ремонти стін, стелі та підлоги (побілка, фарбування), придбані ємності для води на суму 7,0 тис. грн. з бюджету громади.

У 6 закладах дошкільної освіти Глухівської міської ради у наявності найпростіші укриття, які утримуються та експлуатуються.

У Глухівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Чебурашка» знаходиться 1 найпростіше укриття загальною площею 80,6 м2 та місткістю 120 осіб, має 2 виходи та оснащене автоматичною сигналізацією оповіщення про пожежу, розташоване за адресою м. Глухів, вул. Вознесенська, 21.

Виконані поточні ремонти з побілки стін та стелі, вирівнювання підлоги, роботи по заміні електричної проводки, придбані ємності для води на суму 5,0 тис. грн. з бюджету громади.

У Глухівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Журавка» знаходиться 1 найпростіше укриття загальною площею 14 м2 та місткістю 35 осіб, розташоване за адресою м. Глухів, вул. Пушкіна, 80.

Виконані поточні ремонти з побілки стін та стелі, вирівнювання підлоги, роботи по заміні електричної проводки, придбані ємності для води на суму 10,00 тис. грн. з бюджету громади.

У Глухівському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) «Світлячок» знаходиться 1 найпростіше укриття загальною площею 14 м2 та місткістю 35 осіб, розташоване за адресою м. Глухів, вул. Ковпака, 4а.

Виконані поточні ремонти з побілки стін та стелі, вирівнювання підлоги, роботи по заміні електричної проводки, придбані ємності для води на суму 7,00 тис. грн. з бюджету громади.

У Глухівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Ромашка» знаходиться 1 найпростіше укриття загальною площею 21 м2 та місткістю 45 осіб, розташоване за адресою м. Глухів, вул. Інституцька, 48.

Виконані поточні ремонти з побілки стін та стелі, вирівнювання підлоги, роботи по заміні електричної проводки, придбані ємності для води на суму 10,00 тис. грн. з бюджету громади.

У Глухівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Зірочка» знаходиться 1 найпростіше укриття загальною площею 12 м2 та місткістю 25 осіб, розташоване за адресою м. Глухів, вул. Терещенків, 19.

Виконані поточні ремонти з побілки стін та стелі, вирівнювання підлоги, роботи по заміні електричної проводки, придбані ємності для води на суму 5,00 тис. грн. з бюджету громади.

У Глухівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Фіалка» знаходиться 1 найпростіше укриття загальною площею 40 м2 та місткістю 61 осіб, розташоване за адресою м. Глухів, вул. Суворова, 69.

Виконані поточні ремонти з побілки стін та стелі, вирівнювання підлоги, роботи по заміні електричної проводки, придбані ємності для води на суму 5,00 тис. грн. з бюджету громади.

Усі укриття цивільного захисту, які знаходяться в закладах освіти розташованих на території Глухівської міської ради, мають біля вхідних дверей прикріплені таблички із зазначенням номера споруди, місця зберігання ключів, особи відповідальної за утримання та експлуатацію відповідного укриття, її місцезнаходження і номер телефону. Підходи до дверей, двері і сходові марші утримуються у справному стані, очищені від бруду і сміття. У захисних спорудах цивільного захисту у наявності засоби для гасіння пожежі, плани евакуації із захисної споруди.

Станом на 12.08.2022 року були підписані комісією 8 актів оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту (сховищ, або протирадіаційне укриття) та 8 актів оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття як найпростіше укриття.

Згідно проєкту мережі закладів освіти на 2022-2023 навчальний рік кількість учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти становитиме 3440, проти 3522 відповідного періоду минулого року, що на 82 учня менше.

Без ліцею-інтернату учнівський контингент на території Глухівської міської ради становитиме 2990 проти 3072 відповідного періоду минулого навчального року (на 82 учня менше).

Кількість класів в закладах загальної середньої освіти на території Глухівської міської ради зменшиться на шість зі 171 до 165 у порівнянні з 2021-2022 навчальним роком. Без ліцею-інтернату кількість класів зменшиться зі 149 до 143, що на 6 класів менше. Зменшення класів відбудеться в:

* загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 де випустили два 11-х класи, а набрали один 10-й;
* Полошківському НВК де випустили один 11-й клас, а в 1-й клас не набрали жодного учня;
* Дунаєцькому НВК де самоліквідувалась ІІІ ступінь у зв’язку з відсутністю контингенту учнів 10, 11 класів та набрано в 1-й клас менше п’яти (4 учні);
* загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6, де випустили чотири 4-х класи, а набрали три 1-х;
* філії Будівельнівський НВК, де випустили один 4-й клас (10 учнів), а набрали в 1-й клас менше п’яти (3 учні).

Показник наповнюваності класів збільшиться з 20,6 до 20,8 (без ліцею-інтернату з 20,6 до 21,0), динаміка зростання + 0,2 та + 0,4 відповідно.

Кількість 1-х класів у порівнянні з 2021-2022 навчальним роком зменшиться на два - 15 класів, в них 282 учні проти 334 учнів відповідного періоду минулого навчального року (на 52 учні менше), без ліцею-інтернату кількість 1-х класів становитиме 13, в них учнів 233, проти 284 учнів в 15 класах.

Кількість 11-х класів - 9, в них учнів – 157, у минулому навчальному році – 12 класів, у них 172 учні.

Збільшиться кількість учнів 10-х класів зі 152 до 159, що на 7 учнів більше (9 класів, середня наповнюваність 17,7).

У закладах загальної середньої освіти на території Глухівської міської ради у 2022-2023 навчальному році функціонуватимуть 10 інклюзивних класів проти 6 відповідного періоду минулого навчального року, в них навчатимуться 16 дітей з особливими освітніми потребами проти 11 минулого 2021-2022 навчального року, а саме:

чотири класи на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, в них навчатимуться 8 учнів з особливими освітніми потребами (1а клас – 1 учень, 3а клас – 3 учня, 4а клас – 2 учня, 5а клас – 2 учня);

один клас на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, де навчатиметься 2 учня з особливими освітніми потребами (1а клас – 2 учня);

чотири класи на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, в них навчатимуться 5 учнів з особливими освітніми потребами (1б клас – 1 учень, 2а клас – 2 учня, 8в клас – 1 учень, 9б клас – 1 учень);

один клас на базі Глухівського НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів № 4, де навчатиметься 2 учня з особливими освітніми потребами (1 клас – 2 учня).

На базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 продовжує функціонувати спеціальний клас для дітей з особливими освітніми потребами, де навчатимуться 5 дітей.

Кількість груп продовженого дня зменшиться на одну – 18 груп в них 510 дітей.

У закладах дошкільної освіти на території Глухівської міської ради кількість груп залишиться сталою – 50 груп, в них дітей – 966 проти 1038 відповідного періоду минулого навчального року, що на 72 дитини менше. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою становить 79%. На 100 місцях в закладах дошкільної освіти виховуватиметься 105 дітей. На базі дошкільного навчального закладу «Журавка» функціонуватимуть чотири інклюзивні групи, де виховуватимуться 10 дітей з особливими освітніми потребами (ІІ молодша група – 2 дитини, середня група – 2 дитини, старша група – 6 дітей).

З метою забезпечення своєчасної підготовки та сталого функціонування закладів освіти Глухівської міської ради в новому 2022-2023 навчальному році та в осінньо-зимовий період в травні 2022 року проведено обстеження будівель і споруд та розроблені заходи з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти Глухівської міської ради до роботи в новому 2022-2023 навчальному році та в осінньо-зимовий період. Створена робоча група для здійснення контролю та координації роботи з зазначених питань.

Першочергово спрямовано кошти бюджету громади на проведення поточних ремонтів будівель та приміщень освітнього призначення, систем протипожежного захисту, зовнішніх інженерних мереж, заходів з енергозбереження.

У ході підготовки всіх закладів освіти до нового 2022-2023 навчального року основними напрямами є теплозабезпечення, енергозбереження, впорядкування освітнього простору.

У 2022 році за рахунок бюджету міської територіальної громади виконані поточні ремонти:

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради Сумської області – аварійний ремонт спортивної зали на суму 78,0 тис. грн., заміна вікон (3 шт.), на суму 57,3 тис. грн., ганок їдальні на суму 73,0 тис. грн.

Всього на суму 208,3 тис. грн.;

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради Сумської області – ремонт даху на суму 16,00 тис. грн., заміна вікон (3 шт.) на суму 120,0 тис .грн., ремонт цокольної частини фасаду на суму 132,0 тис. грн., поточний ремонт водогінної та каналізаційної системи на суму 2,5 тис. грн., кабінету фізики – на суму 3,5 тис. грн.

Всього на суму 274,0 тис. грн.;

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради Сумської області – облаштування шкільної території на суму 130,0 тис. грн., ремонт санітарної кімнати початкової школи на суму 62,0 тис. грн.

Всього на суму 192,0 тис. грн.;

опорний заклад Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради Сумської області – утеплення фасаду на суму 238,0 тис. грн., заміна вікон (8 шт.) на суму 108,0 тис. грн., ремонт системи опалення на суму 18,0 тис. грн., ремонт санітарної кімнати для учнів з особливими освітніми потребами на суму 45,0 тис. грн., придбання матеріалу для ремонту санітарних кімнат на суму 180,0 тис. грн.

Філія Будівельницький навчально-виховний комплекс:дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради Сумської області – аварійний ремонт даху на суму 7,5 тис. грн.

Всього на суму 596,5 тис. грн.;

Баницький навчально-виховний комплекс:дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Глухівської міської ради Сумської області – ремонт їдальні на суму 50,0 тис. грн., ремонт коридору 2 поверху на суму 80,0 тис. грн.

Всього на суму 130, 0 тис. грн.;

Глухівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Журавка» Глухівської міської Сумської області – ремонт дитячої ігрової кімнати на суму 27,0 тис. грн.;

Глухівський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) «Світлячок» Глухівської міської ради Сумської області - ремонт даху на суму 63,0 тис. грн., ремонт стелі в групі на 2 поверсі на суму 3,7 тис. грн., заміна вікон (2 шт.) на суму 18,3 тис. грн., придбання матеріалу для ремонту санітарних кімнат на суму 54,0 тис. грн.

Всього на суму 139,0 тис. грн.;

Глухівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ромашка» Глухівської міської Сумської області – ремонт санітарної кімнати та фасаду закладу на суму 50,0 тис. грн.;

Глухівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Зірочка» Глухівської міської Сумської області - поточний ремонт ганку та огорожі закладу на суму 26,0 тис. грн.

Ремонтні роботи проводились у відповідності (ДСанПіН 5.5.2.008-01) «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організація навчально-виховного процесу».

До початку навчального року по закладах освіти Глухівської міської ради були створені постійно діючі комісії, які проводили огляд будівель, приміщень, комунікацій з оформленням відповідних актів.

Обстежено будівлі та споруди щодо вимог протипожежної безпеки, перевірено блискавкозахист на контур заземлення, заміри опору захисного заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж, укомплектування пожежних щитів інвентарем, пожежними рукавами і стволами пожежних кранів та повірка автоматичної пожежної сигналізації.

Виконані роботи щодо технічного обслуговування вогнегасників, по забезпеченню закладів освіти необхідними первинними засобами гасіння пожеж. Всі приміщення закладів освіти забезпеченні покажчиками та знаками безпеки, всі еваковиходи у задовільному стані, всі пожежні щити закладів освіти укомплектовані.

Пожежна безпека в закладах освіти Глухівської міської ради забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

У кожному закладі:

* розроблені та затверджені «Інструкції з пожежної безпеки»;
* оновлено інформаційно-довідкові куточки з цивільного захисту та пожежної безпеки з наочною агітацією;
* здійснені обстеження протипожежного стану територій, будинків та споруд;
* наказами керівників, призначені відповідальні особи за дотриманням протипожежного режиму, справності електромережі та електрообладнання, технологічного обладнання;
* відповідальні особи за дотриманням протипожежного режиму в закладі освіти пройшли навчання в навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Сумської області.

Щоденно проводиться обстеження території закладів освіти щодо виявлення задимлення, небезпечних предметів (різальних, колючих, вибухонебезпечних предметів, обірваних електромереж тощо).

15-18 серпня 2022 року робочою групою відділу освіти Глухівської міської ради з залученням представників: секретаря Глухівської міської ради, голови Глухівської територіальної профспілкової організації працівників освіти і науки України, начальника Глухівського відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Шосткинського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області, завідувача Глухівського відділення Шосткинського районного відділу ДУ «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, головного спеціаліста сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту відділу з питань інформаційної та правоохоронної діяльності апарату міської ради та її виконавчого комітету, старшого інспектора сектору ювенальної превенції ВП Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснено прийом щодо готовності закладів освіти до нового 2022-2023 навчального року та підписані акти.

До 01 жовтня 2022 року завершиться комплекс робіт з підготовки закладів освіти до роботи в опалювальному періоді.

По відділу освіти Глухівської міської ради видано наказ від 06.06.2022 № 76-ОД «Про підготовку енергетичних господарств закладів освіти Глухівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період у 2022-2023 років» з метою своєчасної та якісної підготовки закладів освіти розташованих на території Глухівської міської ради до роботи в опалювальний період 2022-2023 років. Наказом затверджені заходи щодо підготовки енергетичних господарств.

Проведені ремонти обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж, приведені схеми електропостачання до нормального режиму роботи, проведено перевірку технічного стану теплових пунктів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії.

У 13 закладах освіти Глухівської міської ради централізоване опалення та 5 закладів освіти мають автономне опалення (твердопаливні котли).

Станом на 25.08.2022 року заготовлено дров 1236,84 м3 це становить 96,7% від норми.

До початку опалювального сезону закладами освіти Глухівської міської ради виконана робота по повірки приладів обліку енергоносіїв. Відповідальні особи за безпечну експлуатацію теплового обладнання в закладах освіти пройшли навчання.

Акти готовності до опалювального періоду 2022-2023 роках, паспорти готовності до роботи в опалювальний період будуть складені до 01 вересня 2022 року.

Відділом освіти Глухівської міської ради проводиться робота щодо ефективного використання енергоресурсів та енергозбереження у закладах освіти Глухівської міської ради.

**Заступник міського голови**

**з питань діяльності виконавчих**

**органів міської ради Маріанна ВАСИЛЬЄВА**

**Начальник відділу освіти Оксана ЮДІНА**